IEMS PMSE APP Team Protokoll 11

# Datum: 03.02.2017

Teilnehmer:

Frank Waller (entschuldigt), Edith Mannherz, Oliver Brumberg, Daniel Birkmaier, Christian Tolksdorf (entschuldigt), Alexander Sterk

# Themen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frage / Wer** | Frank | Edith | Daniel | Oliver | Christian | Alexander |
| Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum für das Projekt getan? | Grafische Darstellung | Entwicklermode | Treiber umstellen | Warehouse | Aufgaben mit richtiger Bezeichnung versehen, Gantt-Chart aktualisiert, Bilder für Präsi | DevMode mit IP-Textfeld u. Button versehen |
| Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum für das Projekt tun? | Löschfunktion, Buttons die gelöscht wurden | Wifi-Modul mit IP aufrufen | Treiber fertigstellen | Laden/Speichern | Aufgabenbeschreibung detaillieren, Protokoll umsetzen und Test App für Arduino Team | BackButton bei Help u. Error |
| Was hindert mich daran, so effektiv wie möglich zu arbeiten? | - | Methode für Wifi-Modul | IP u. Sync nicht leicht verständlich | Braucht Reset Fkt. Von Frank | - | - |

# Farben für Anmerkungen:

Es muss noch was getan werden

Anmerkungen von:

|  |
| --- |
| Frank |
| Edith |
| Oliver |
| Daniel |
| Christian |
| Alexander |