IEMS PMSE APP Team Protokoll 6

# Datum: 06.01.17

Teilnehmer:

Frank Waller, Edith Mannherz, Oliver Brumberg, Daniel Birkmaier, Christian Tolksdorf, Alexander Sterk

# Themen:

* Sonntagssitzung auf 20:00 Uhr verschieben ok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frage / Wer** | Frank | Edith | Daniel | Oliver | Christian | Alexander |
| Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum für das Projekt getan? | -Olis Implementierung angeschaut | -Update der Statemachine  -Recherche zur Impl. Der Statemachine | -Activity für Factory  -Implementierung der Lagervorräte angeschaut | -Alternativkonzept ausgearbeitet | -Kommunikationsprotokoll definiert  -Abstimmung bzgl. GUI | -Review Statemachine  -Abstimmung GUI  -Review FMEA |
| Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum für das Projekt tun? | -Neues Projekt aufsetzen | - | -Abstimmung | | -Test der Activity zur Kommunikation | -SprintReview vorbereiten |
| Was hindert mich daran, so effektiv wie möglich zu arbeiten? | -Entscheidung welche Implementierung genutzt wird | + Internet ist jetzt verfügbar | -Protokollabstimmung | - | - | - |

# Farben für Anmerkungen:

Es muss noch was getan werden

Anmerkungen von:

|  |
| --- |
| Frank |
| Edith |
| Oliver |
| Daniel |
| Christian |
| Alexander |