IEMS PMSE APP Team Protokoll 14

# Datum: 26.02.2017

Teilnehmer:

Frank Waller, Edith Mannherz, Oliver Brumberg, Daniel Birkmaier, Christian Tolksdorf, Alexander Sterk

# Themen:

Nächstes Treffen 3.03.17 u. 05.03.17 20:00Uhr

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frage / Wer** | Frank | Edith | Daniel | Oliver | Christian | Alexander |
| Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum für das Projekt getan? | -Visualisierung Löschen  -Bugfix Rotation  -Help Window | -Help Windows Angelegt | -Statische Fkt Error Fenster  -Fehlerbehebung Verbindung | -Fehlermeldungen Implementiert  -String Generation  -Kommunikation Test | -App mit Dev Mode mit Protokoll | -App Gui |
| Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum für das Projekt tun? | -Warehouse benutzen | -Kommentare Einarbeiten | -Bugfixing | -Abstimmung mit Frank | -Verbindungs Client Check  -Fehler Abfangen | -Gui Bugfixing  -Verbindung IP Fenster |
| Was hindert mich daran, so effektiv wie möglich zu arbeiten? | - | Text Review | -Handy nicht debuggbar | - | -GIT Probleme | - |

# Farben für Anmerkungen:

Es muss noch was getan werden

Anmerkungen von:

|  |
| --- |
| Frank |
| Edith |
| Oliver |
| Daniel |
| Christian |
| Alexander |