IEMS PMSE APP Team Protokoll 4

# Datum: 23.12.2016

Teilnehmer:

Frank Waller, Edith Mannherz, Oliver Brumberg, Daniel Birkmaier, Christian Tolksdorf, Alexander Sterk

# Themen:

-Vorstellung UI-Konzept

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frage / Wer** | Frank | Edith | Daniel | Oliver | Christian | Alexander |
| Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum für das Projekt getan? | -FMEA überabeitet (APP+Prozess)  -Setzkästen als Grafik angelegt | -Konzept review | -Internet-recherche  -Methode für Senden u. Empfangen | -Definition jeder Block eine Klasse | -eher wenig | -UI-Konzept |
| Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum für das Projekt tun? | -APP Icon entwerfen  -Koordinaten in Vektorgrafiken  -Grafische Realisierung des Setzkastens | -Konzept als Handskizze | -Überklasse zur Kommunikation definieren „Brix“ | -Grafische Darstellung | -Wiki aktualisieren  -Protokoll definieren  -Termin mit Kunden bzgl. GUI-Konzept | -UI-Konzept update |
| Was hindert mich daran, so effektiv wie möglich zu arbeiten? | -keine Schwierigkeiten | -keine Zeit | -Ungewißheit im Protokoll  -PC zu lahm | -PC ist zu lahm->Neuer PC vorhanden | -Urlaub -> Bahn frei | -nix |

# Farben für Anmerkungen:

Es muss noch was getan werden

Anmerkungen von:

|  |
| --- |
| Frank |
| Edith |
| Oliver |
| Daniel |
| Christian |
| Alexander |