IEMS PMSE APP Team Protokoll 5

# Datum: 30.12.2016

Teilnehmer:

Frank Waller, Edith Mannherz, Oliver Brumberg, Daniel Birkmaier, Christian Tolksdorf (Chat), Alexander Sterk

# Themen:

* DragAndDrop Vorführung von Frank
* Ablaufsteuerung Vorstellung von Edith
* Abstimmung zur Implementierung der Blöcke

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frage / Wer** | Frank | Edith | Daniel | Oliver | Christian | Alexander |
| Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum für das Projekt getan? | -Oberfläche DragAndDrop  -Symbole Setzkasten  -Löschfunktionalität | -Ablaufsteuerung in Visio | -Übertragnungs-protokoll (Arduino HotSpot) | -Auseinandersetzung mit Grid Anzeige  -DragAndDrop  -Einchecken der Daten  -ID für Objekte | -Doku erstellt  -Termin mit Hr. Schubert  -TCP/IP Frames Abstimmung m. F Bartsch | -Doku  -Review Ablaufdiagramm |
| Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum für das Projekt tun? | -ggf. alle Symbole implementieren mit Hilfe | -Noch offen.  -Feedback für Ablaufsteuerung nötig | -Grafische Oberfläche für die Factory Activity | -GUI | -Termin mit Schubert ausmachen  -TCP/IP Abstimmung | -Offen für Neues |
| Was hindert mich daran, so effektiv wie möglich zu arbeiten? | -Tutorials anschauen nicht alle funktionieren | -chronischer Zeitmangel | -Schwierigkeiten bei den Blöcke-> keine Kommentare | -GUI muss freigegeben werden | -NIX | -NIX |

# Farben für Anmerkungen:

Es muss noch was getan werden

Anmerkungen von:

|  |
| --- |
| Frank |
| Edith |
| Oliver |
| Daniel |
| Christian |
| Alexander |